Отчет председателя ГСК

(за 2020 год)

В истекшем году выполнены практически все мероприятия, предусмотренные утвержденным вами Планом работ. Единственное - не начаты работы по организации видеонаблюдения.  Точнее, осуществленный минимальный проект (2 камеры) не может считаться рассчитанной на контроль всей территории системой. Причина – отсутствие свободных средств, поскольку все наши средства ушли на остановку разрушения корпуса № 2. Эти мероприятия расшифруем несколько ниже.

Осуществляемая модернизация освещения ГСК дала свои плоды – в 2020 году расходы ГСК на электроснабжение снизились против запланированных более чем на 100 тысяч рублей.

Кроме того, с целью дальнейшей экономии ваших средств, осуществлен переход на охрану ГСК силами охранной организации (ЧОО «Легион»). Мероприятие дает экономию около 600 тысяч рублей в год. Это уже другой уровень охраны, включая силовую поддержку при необходимости. Подробнее – ниже.

Основной проблемой в 2020 году стало аварийное состояние 2-го корпуса. Была проведена строительная экспертиза состояния корпуса, треснувшего в результате просядки фундамента. Приглашен был профессор опорного университета С.Н.Золотухин, ведущий специалист по фундаментам и конструкционным элементам в Воронеже. Выдано заключение эксперта по устранению причин, приведших к печальному состоянию корпуса. Проведено бетонирование участков, примыкающих к территории корпуса, с организацией водоотвода в ливневую канализацию, ведется дополнительное укрепление фундамента (последние работы уже оплачены и дальнейшего расхода средств не требуют). Устроен внутренний водоотвод застойной воды с крыши корпуса, уже частично доказавший свою эффективность (полностью его влияние на состояние корпуса можно будет оценить только весной, во время активного таяния снега).

На все запланированные на год работы ушло 1.100.000 рублей, включая очистку территории ГСК от снега.

Касательно экономии ваших средств;

- В ГСК поступило предложение об организации охраны силами частной охранной организации (ЧОО «Легион») при возможности перехода сторожей ГСК на работу в ЧОО охранниками по охране этого же объекта – нашего ГСК (при более высокой зарплате).  Есть положительный опыт взаимодействия ЧОО «Легион» с ГСК «Союз».

ЧОО желает за свою работу иметь 130.000 руб. в месяц, а мы тратим на охрану 178.844 руб. в месяц (137.150 – зарплата + отчисления 30,4% от фонда оплаты труда (ФОТ) в размере 41.694 рубля). Таким образом, ГСК при переходе на охрану ЧОО будет экономить 586.128 рублей в год. Плюс экономия на спецодежде, обеспечении нормального быта работников, оплате «тревожной» кнопки. Кроме того, это обещает резкое улучшение служебной дисциплины, т.к. у администрации ГСК нет никаких рычагов влияния на сторожей,- и заметно более высокий уровень охраны, включая возможность силовой вооруженной поддержки при необходимости. В процессе изучения рынка были проверены коммерческие предложения некоторых других ЧОО, специализирующихся на охране схожих объектов. Предложения дороже, чем у «Легиона» -  150-160 тысяч рублей. И, соответственно, заметно ниже экономия. Именно поэтому договор был подписан именно с ЧОО «Легион»

Указанная выше экономия средств будет доступна нам с 2022 года, поскольку выплаты выходных пособий и компенсаций на трудоустройство работникам ГСК в 2021 году сведут ее к нулю. Что касается социальной защиты сокращаемых сотрудников – ЧОО готовы принять их всех в свою организацию охранниками при сохранении размера зарплаты или его увеличения (при измененных условиях работы).

Теперь о корпусе №2:

Экспертизой установлено, что (помимо просадки строения из-за подмывания водой дефектного финдамента) постоянное просачивание воды привело к явной коррозии арматуры несущих плит (это визуально заметно на плитах перекрытий проездов, желающие могут убедиться лично). Подобное приведет в конце концов к потере несущей способности плит, их разрушению и, как следствие, обрушению корпуса.

В качестве меры, позволяющей остановить процессы разрушения, экспертом предложен капитальный ремонт крыши корпуса. Проект такого ремонта подготовлен, известна и организация, способная осуществить его за умеренные деньги. Представленное коммерческое предложение предусматривает расходы в 2.846.000 рублей. Все ранее рассматриваемые проекты имели стоимость от 9 миллионов до 4,5 миллионов рублей и не обеспечивали 100% гарантии прекращения разрушительных процессов.

Правлением ГСК принято следующее решение: весной текущего года оценить эффективность системы водоотвода воды с крыши и, если будет признана ее недостаточная эффективность, собрать собрание владельцев гаражей 2-го корпуса и поставить вопрос о капитальном ремонте крыши (с устройством должного разуклона и вентиляции – по представленному проекту ремонта).

Если будет согласовано проведение ремонта по проекту эксперта, будет открыт отдельный банковский счет, на котором будут аккумулироваться средства целевого сбора с владельцев боксов в корпусе № 2 (по 5.600 руб. с бокса).

Если же такое решение на собрании 2-го корпуса не будет принято, администрация ГСК снимет с себя все обязательства по обеспечению сохранности боксов в корпусе № 2 и не будет принимать и рассматривать жалобы на протечки и прочие проблемы этих боксов.

Одновременно предлагаю ввести в ГСК сборы на капитальный ремонт. По существующим нормативам капитальный ремонт зданий, аналогичных нашим корпусам, должен проводиться каждые 10-15 лет. У нас же при возрасте строений почти в 45 лет не было ни одного их ремонта. (По понятной причине – отсутствию средств. Об этом никто не думал и денег не собирал).  Предлагаю с 2021 года установить целевой сбор на капитальный ремонт объектов ГСК (включая крыши, проезды и различное оборудование – эстакады, мойки и т.п.) в размере 50 рублей в месяц (с владельцев неохраняемых гаражей – 50%, т.е. 25 рублей). Аккумулировать средства на отдельном счете. При этом предлагаю (в том случае, если будет принято решение о капремонте крыши 2-го корпуса) освободить владельцев боксов корпуса № 2, внесших взнос за крышу, от уплаты взноса на капремонт в 2021-2022 годах.

Привожу расчет экономии средств, собираемых в качестве членских взносов, и затрачиваемых на охрану ГСК:

Оплата сторожам (службе охраны ГСК) за январь-март 2021г. составляет 383.450 руб. Отчисления от фонда заработной платы (ФОТ) за этот  период (30,4%) составляют 116.568, 80 руб. Всего расходы на заработную плату за январь-март составляют 500.019 руб.

Выходное пособие (в размере оклада за 1 месяц) и компенсация при увольнении (за 2 месяца) совместно с отчислениями составляет также 500.019 рублей. А совокупные расходы на содержание собственной службы охраны (с выплатами по сокращению) составят 1.038.061, 60 руб.

Планируемые годовые расходы на зарплату собственной охране – 1.645.800 руб. Отчисления от ФОТ – 500.323, 20;  Итого за год – 2.146.123, 20 руб.

Расходы на охрану ЧОПа – 1.560.000 руб.

Разница – 586.123, 20 руб.

В 2021 году выгода меньше (за счет выплаты компенсации и работы собственной охраны в течение 3 месяцев) и составляет 62.592, 40 руб.

С 2022 года выгода будет составлять около 600.000 рублей. И больше указанной выше – ежегодное увеличение МРОТ вызовет и увеличение расходов на зарплату собственных сторожей на 4-6% (по итогам прошлых лет).

Председатель ГСК									А.Н.Чеботарев